U  M  O  W  A    Nr

zawarta w dniu ............................... w Sierpcu

pomiędzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu siedzibą Sierpc, ul. Narutowicza 64

reprezentowanym przez:

Jana Rzeszotarskiego – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Annę Solka – główną księgową,

zwane dalej „Zamawiającym”

a

.....................................................................................................................................................................................

mającą siedzibę w  .........................................................................................................................................................

działającą na podstawie wpisu do ..................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

§ 1.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w zapytani cenowym   na zadanie pn.  „ Budowa fragmentu ogrodzenia   na terenie  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

§ 2.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na budowie części ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej, wykonanie i montaż trzech bram wjazdowych oraz dostawa i montaż szlabanu.

- Zakres przedmiotu Umowy obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia. Materiał rozbiórkowy należy zinwentaryzować,  a następnie przekazać i złożyć we wskazanym  przez Zamawiającego miejscu;

- wykonać ogrodzenie „Typ A” o długości 184 mb i wysokości 2 m wykonane z materiału : słupki  - stalowe rury o długości 3 m zabetonowane w  stopie fundamentowej 40x40x100, poprzeczki wykonane z kątowników 60x60x6mm długości 2m, wypełnienie z bali sosnowych. Uwaga: Na wykonanie 172 mb ogrodzenia bale drewniane surowe ( do obróbki ) dostarczy Zamawiający.

- ogrodzenie z siatki na słupach stalowych o długości 14 mb wykonane z materiału: siatka stalowa, słupy stalowe, fundamenty betonowe;

- ogrodzenie z siatki na słupach betonowych o długości 79 mb wykonane z materiału: siatka stalowa, słupy betonowe, fundamenty betonowe;

- brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 6 m, wysokości 2m wypełniona prętami;

- brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 6 m, wysokości 2m wypełniona balami drewnianymi okrągłymi;

- brama wjazdowa przesuwna wraz z automatyką szerokości9m w prześwicie wysokości 2 m wypełniona balami drewnianymi okrągłymi;

- dostawa i montaż szlabanu sterowanego automatycznie z ramieniem o maksymalnej szerokości do 5 m, sterowany radiowo, zabezpieczony pojedynczą linią fotokomórek i sygnalizacją świetlną;

- Wykonawca wykona również w ramach wynagrodzenia umownego obsługę geodezyjną, sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością  zgodnie z  ,,Projektem budowlanym” stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy   oraz ofertą Wykonawcy  stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, a także zaleceniami Zamawiającego .

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy wykonywany jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych . Wyjątek stanowi 172mb ogrodzenia na które Inwestor zapewnia bal surowy .   Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień ............................ 2015r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień      ……………………….

§ 4.

- Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego niniejsza umowa jest realizowana.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy;

- terminowa zapłata wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową,  złożoną ofertą   oraz zaleceniami Zamawiajacego;

- wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu;

- terminowe realizowanie przedmiotu umowy;

- bieżące informowanie Zamawiającego o stanie zaawansowania prowadzonych prac;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które spowodował Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy lub zaniechaniem wykonania czynności do których był zobowiązany w ramach umowy.

§ 5.

- Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawie niniejszej umowy jest:………………………………………..,

- Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest ...............................

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

- zapewnić kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad;;

- zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi przedmiot umowy;

- ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób wykonujących przedmiot umowy i mienia, oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane w trakcie realizacji umowy;

- usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci

§ 7.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: ……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: ……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej na dzień składania oferty VAT w wysokości ………zł (słownie złotych: ……………….…………).

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w oparciu o dokumenty odbioru robót

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy, kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień spełnienia świadczenia. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany Umowy.

- Termin płatności faktur wynosi: 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Spełnieniem świadczenia jest data banku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada niezbędne środki finansowe na zapłatę  wynagrodzenia, określonego w  ust. 1.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.

- W razie opóźnienia zapłaty faktury Wykonawca może żądać  od  Zamawiającego  odsetek  ustawowych.

§ 8.

- Odbiór przedmiotu Umowy  (końcowy) nastąpi na podstawie protokołu odbioru w terminie do 3 dni licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania całości przedmiotu umowy

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego..

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu umowy w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 7 ust.1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,;

- za zwłokę w terminie, o którym mowa w § 8 i § 10 dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 niniejszego paragrafu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Brak szkody nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

§ 10.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji .

- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad 
w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu Umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.

§ 11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminów wykonania  przedmiotu umowy,

- zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne,

- zostanie rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) i 2) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji prac w toku i rozliczenia prac Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy.

§ 12.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy

pisemnej podpisanej przez obie strony

.

§ 13.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

- Strony oświadczają, iż spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny      właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze umowy dla Zamawiającego,

1 egzemplarz dla Wykonawcy

§ 14

Integralną cześć niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Formularz  ofertowy

- Dokumentacja projektowa

W Y K O N A W C A                                                                    Z A M A W I A J Ą C Y